المحكمة التجارية بمدينة الرياض — الدائرة الثالثة

صحيفة دعوى

رقم الدعوى: ٤٥٠١/ت/١٤٤٧

أولًا: بيانات الأطراف

المدعية: شركة النور للمقاولات، سجل تجاري رقم ١٠١٠٧٧٨٨٩٩، ومقرها مدينة الرياض.

وكيل المدعية: المحامي/ سلمان بن هذال العتيبي، بموجب الوكالة رقم ٤٤/٢٢٩١.

المدعى عليها: مؤسسة الرمال للتطوير، سجل تجاري رقم ١٠١٠٦٦٤٤٢٢، يمثلها مالكها/ فهد بن ناصر الدوسري.

ثانيًا: وقائع الدعوى

١) بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٥م الموافق ١٢ رمضان ١٤٤٦هـ أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد مقاولة رقم (ن ر/٢٠٢٥/١٧) لتنفيذ أعمال التشطيبات في مشروع «واحة الرمال السكني» بحي القيروان بالرياض، بقيمة إجمالية قدرها ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال).

٢) نصت المادة الرابعة من العقد على أن تُصرف الدفعات على ثلاث مراحل: ٣٠٪ عند التوقيع، و٤٠٪ عند بلوغ نسبة الإنجاز ٦٠٪، والباقي عند التسليم النهائي.

٣) سلّمت المدعية الموقع كاملًا وأنجزت الأعمال، وتم التسليم النهائي بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٥م بموجب محضر تسليم موقّع من مهندس المشروع.

٤) سددت المدعى عليها الدفعتين الأولى والثانية، وامتنعت عن سداد الدفعة الأخيرة.

٥) وجّهت المدعية إلى المدعى عليها إشعارًا خطيًا بالمطالبة بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥م، ولم يصلها أي رد.

٦) بلغ إجمالي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ 850,000 ريال (ثمانمائة وخمسون ألف ريال)، وهو ما يوضحه كشف الحساب المعتمد المرفق برقم (٨).

ثالثًا: طلبات المدعية

١) إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 850,000 ريال قيمة الأعمال المنفذة وغير المسددة.

٢) إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تأخر السداد بما قدره ٤٥,٠٠٠ ريال.

٣) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.

رابعًا: مرفقات الصحيفة

مرفق رقم (١): صورة السجل التجاري للمدعية.

مرفق رقم (٢): الوكالة الشرعية رقم ٤٤/٢٢٩١.

مرفق رقم (٣): عقد المقاولة رقم (ن ر/٢٠٢٥/١٧).

مرفق رقم (٤): محضر التسليم النهائي.

مرفق رقم (٥): سندات قبض الدفعتين الأولى والثانية.

مرفق رقم (٦): الإشعار الخطي بالمطالبة.

مرفق رقم (٧): تقرير نسبة الإنجاز الصادر عن مكتب «الأفق» الهندسي.

وتلتمس المدعية من الدائرة الموقرة قبول الدعوى شكلًا، والحكم لها بطلباتها المدونة أعلاه.

مقدمه لكم / وكيل المدعية: سلمان بن هذال العتيبي

تحريرًا في: ٣ نوفمبر ٢٠٢٥م